ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работы обучающихся группы 1517

Учебная практика 02

Уважаемые обучающиеся, после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту vladtrub09@mail.ru или vk 1517.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Тема | Задания |
| С 25 по 30 мая 2020 г. |
| 1 |  Работа с реальными проектами по газификации населенных пунктов | Подсчитать объёмы работ по проектам газопровода, высланной на электронные адреса обучающихся. Подсчитать трудоёмкости работ по их объёмам и срок выполнения работ |
| 2 | Работа с реальными проектами по строительству межпоселкового газопровода. | Подсчитать объёмы работ по проектам газопровода, высланной на электронные адреса обучающихся. Подсчитать трудоёмкости работ по их объёмам и срок выполнения работ |
| 3 | Составление сетевых графиков производства работ | Составить график производства работ по ранее подсчитанным трудоемкостям, срокам выполнения |
| 4 | Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту | Составить технологическую карту по реальному проекту, высланному на электронные адреса обучающихся |
| 5 | Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин, механизмов. | Организовать стройгенплан по реальному проекту, высланному на электронные адреса обучающихся |

Преподаватель \_\_\_\_Лебедев В.И.